## Slide 1
Rijkswaterstaat
Sluizenmarkt
Sluis als product
Wetenschap
& Technologie
Organisatie,
samenwerking
2014 - 2015
2020
2025
2030
2035
2040
Iedere sluis uniek
Gericht op schutten en watermanagement in 20e eeuw
‘Stand-alone’ sluizen
Sluizenfamilie, gestandaardiseerd maar adaptief m.b.t. locale situatie en toekomstige ontwikkelingen
Gericht op schutten en watermanagement in de 22e eeuw
Sluizen zijn zelfstandig werkende actoren binnen een netwerk die bijdragen aan optimaal transport
Roadmap Sluis van de Toekomst versie 0.4
Deel van huidig areaal bereikt einde levensduur
Een veelheid aan oplossingen
en unieke reserveonderdelen maken beheer en beheersbaarheid suboptimaal
Specificatietraject tijdrovend, (onderhouds)gegevens spaarzaam beschikbaar
Familie van sluizen operationeel
LCC optimaal,
beheerste bouwkosten en bouwtijd
Uniforme besturing en bediening
Geautomatiseerd ‘just in time’ onderhoud
Product life cycle management
Productfamilie van sluizen wordt zichtbaar gedurende de vervangingsopgave
Analytics voor conditiegebaseerd onderhoud
Performance monitoring
Iedere sluis beter en duurzamer, van 0-energie naar energielevering,
lagere MKI, toenemende modaliteit,
Aanbesteding per project
Markt ontwerpt per project
‘Markt, tenzij...’
Ontwikkeling en optimalisatie bouwdoos met standaard sluiselementen
Sluizenbouwsector realiseert sluizen conform ‘functies-componenten sluizenfamilie platform’
Programmasturing
Co-creatie
Familie van sluizen is exportproduct
I-strategie 2015-2020
Netwerkbeheervisie, duurzaamheid en Deltaprogramma
Scheepvaartverkeersmanagement 2020-2025
Scheepvaartverkeersmanagement 2030-2035
Weinig aandacht voor vernieuwing sluistechnologie
Kennisdeling blijkt lastig
Informatietechnologie steeds relevanter
MWW initïeert onderzoekstrajecten
Systematiek VONK ontwikkeld
MWW project sluit onderzoeksfase af
VONK geïmplementeerd.
MWW succesvol afgerond.
Co-creatie en PPS hebben tot succesvolle innovatie en samenwerking geleid
Impuls door nieuwe technologie en pilots
Technologie ontwikkelpilots
1e sluis met standaard sluiskern
Onderzoek impact sluisfuncties en sluiscomponenten op R&A, LCC, bouwtijd
Vervolgonderzoek standaardisatie en familie van sluizen
Analytics voor monitoring & onderhoud
Nieuwe materialen, sluiscomponenten, ontwerptechnieken
Onderzoek ‘modelleren besturing’
Harmoniseren en standaardiseren besturing
Introductie gesynthetiseerde besturing
Functioneel specificeren,
Standaardisatie KES/IKE proces,
Planning adaptief sluisontwerp
Vorming PPS voor onderzoek
en ontwikkeling,
innovation community V1.0
Leren van andere beheerders
Stakeholder- en ketenoverleg
Sluistechnologie up-to-date,
samenspel van CT, WTB én ICT
Technologie voor synthese van besturingen is standaard
Kennisdeling georganiseerd in open omgeving
Sluismonitor 1.0:
Configuratiemanagement (CM) en basis product lifecycle management (PLM), data op orde
Sluismonitor 2.0:
CM, PLM 2.0:
data geeft inzicht in
gebruik en conditie sluis
PPS voor onderzoek en ontwikkeling,
innovation communities V2.0 en verder
Nieuwe basisspecificatie Schutsluis conform
functies-componenten familie van sluizen
Sluismonitor 3.0:
CM, PLM 3.0:
‘just in time’ onderhoud automatisch geïnitieerd
via data en analysetechnieken
Gesynthetiseerde besturing wordt bij iedere sluis standaard
I-strategie 2020-2025 e.v.
Onderzoek ‘synthese van
besturingen’
Sluispedia als open kennisplatform