Nadere omschrijving werkzaamheden “Pilots drukte op het fietspad”

De doelen van dit project zijn:

1. Het initiëren van pilots om gewenste praktische kennis te verwerven.

2. Decentrale overheden ondersteunen bij de opzet en uitvoering van diverse lokale pilots, waar pragmatische en innovatieve oplossingen in de praktijk worden beproefd om knelpunten als gevolg van drukte op het fietspad aan te pakken.

3. Het borgen, beschikbaar stellen en verspreiden van (praktisch toepasbare) kennis die uit de pilots is voortgekomen.

Pilots in dit project zijn (relatief kleine) onderzoeken of projecten die bedoeld zijn om – in het kader van het thema ‘drukte op het fietspad – mogelijke maatregelen te beproeven in de praktijk. Het budget dat beschikbaar is dient met name te worden ingezet als de rijksbijdrage aan de pilots en daarnaast ter dekking van de kosten om de kennis de wordt gegenereerd te bundelen en praktisch toepasbaar te maken voor derden. Gestreefd dient te worden naar cofinanciering van de pilots door derden. De pilots worden uitgevoerd in twee trances (2017) en (2018).

Hiervoor worden de volgende activiteiten voorzien:

- Inventarisatie bestaande kennis en initiatieven op het terrein van ‘drukte op het fietspad’.

- Voorbereiding van de pilots. Dit bestaat uit het vaststellen van een beoordelingskader en selectiecriteria voor pilots.

- Gunnen van de pilots. Dit bestaat o.a. uit het uitvragen van ideeën voor pilots (oa. bij wegbeheerders), het beoordelen van de voorstellen, het maken van een selectie voor uit te voeren pilots; (financiële) afspraken maken met de uitvoerders van de pilots.

- Ondersteuning bij de uitvoering van de pilots. De uitvoering van de pilots zal ondersteund moeten worden door de opdrachtnemer. De mate waarin zal verschillen per pilot. De ondersteuning moet borgen dat de pilots dusdanig worden uitgevoerd dat praktisch toepasbare kennis wordt gegenereerd.

- Het vertalen van de lessen uit de pilots naar generiek toepasbare aanbevelingen voor beleid en ontwerp;

- Het borgen van de opgedane kennis en verspreiden onder hoofdzakelijk lokale wegbeheerders.