Basisovereenkomst

Openbare Verlichting

Blaricum en Laren

Bijlage F

Juli 2016

BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

BEL Combinatie, gevestigd te Eemnes, aan de Zuidersingel 5,

hierna te noemen: de Opdrachtgever,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

de heer G. Kolhorn,

voorzitter directieraad Bel Combinatie

en

[naam Opdrachtnemer]

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

[naam vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer]

overwegende dat

- de Opdrachtgever het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het bij hem in beheer zijnde Openbare Verlichting op innovatieve wijze wenst in te kopen;

- de Opdrachtgever daarbij op prestaties en op kwaliteit, in plaats van activiteitgericht, wenst te sturen;

- de Opdrachtgever ervoor heeft gekozen om de UAV-GC 2005 en de daarin gehanteerde begripsbepalingen op deze Overeenkomst van toepassing te verklaren, omdat de uitgangspunten van de UAV-GC 2005 beter aansluiten op de gewenste wijze van aansturing van opdrachten door de Opdrachtgever;

- de onderhavige opdracht gericht is op het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van (delen van) de Openbare Verlichting, wat anders is dan gebruikelijk bij opdrachten die onder de UAV-GC 2005 worden uitgevoerd;

- de onderhavige opdracht aanvangt met het realiseren van Meerjarig Onderhoud aan bestaande Openbare Verlichting aan de hand van een (functionele) Vraagspecificatie;

- de Opdrachtnemer tevens, in het kader van het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, binnen de in de Vraagspecificatie gestelde voorwaarden, nieuwbouw-, vervangings- en/of herstelwerken dient te realiseren.

- voor zover uit de toepassing van de UAV-GC 2005 op het Meerjarig Onderhoud van de bestaande Openbare Verlichting nog tegenstrijdigheden voortvloeien, de toepassing van de UAV-GC 2005 moet worden gezien in de context van de onderhavige opdracht en discrepanties derhalve naar redelijkheid en billijkheid dienen te worden uitgelegd;

- de Opdrachtgever voornemens is het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de Openbare Verlichting in het beheergebied van de gemeenten Blaricum en Laren te doen realiseren;

- de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie Eisen d.d. 22 juli 2016 en de Vraagspecificatie Proces 22 juli 2016 heeft opgesteld;

- de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016) hoofdstuk 2 – Nationale openbare procedure;

- deze aanbestedingsprocedure ten doel had één Opdrachtnemer te contracteren, op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), voor het realiseren van het Werk;

- de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Aanbieding [kenmerk, datum] aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het onder (a) genoemde Werk;

- de Opdrachtgever de Aanbieding van de Opdrachtnemer, met inachtneming van de bepalingen van de aanbestedingsdocumenten, als economisch meest voordelige inschrijving heeft aangemerkt;

- de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;

- Partijen, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid, zich coöperatief zullen opstellen,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

## Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

1.	Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2.	Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

## Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

- De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de Openbare verlichting in het beheergebied van de gemeenten Blaricum en Laren, met alle daarin aanwezige objecten en systemen, hierna te noemen het Meerjarig Onderhoud, gedurende een periode van 4 jaren, ingaande op 28 oktober 2016 en eindigende op 30 oktober 2020, hierna te noemen de Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

De transitieperiode bij einde Overeenkomst als bedoeld in de Vraagspecificatie Proces onder § 6.8.4.2 heeft een maximale duur van 3 maanden voorafgaand aan einde Overeenkomst. De Opdrachtgever stelt de datum van aanvang van de transitieperiode bij einde Overeenkomst uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan deze datum vast voor de Opdrachtnemer.

- De Opdrachtgever draagt hierbij tevens op aan de Opdrachtnemer, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, de volgende upgradewerkzaamheden:

  - het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de in de Bijlage I en L van de Vraagspecificaties onder § 2.3.1 voorgeschreven activiteit en mede;

  - het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de in de Bijlage I en L van de Vraagspecificaties onder § 2.3.2 voorgeschreven activiteit;

  - de onder sub a en sub b gerealiseerde objecten direct na het operationeel worden en in gebruik neming deel uitmaken van het Meerjarig Onderhoud.,

Het in sub a, b bedoelde resultaat van Werkzaamheden wordt aangeduid als het Werk.

- Met betrekking tot het in § 4 lid 2 UAV-GC 2005 bepaalde komen partijen overeen dat de Opdrachtnemer niet alleen voor het Werk, doch tevens voor de Openbare Verlichting en alle daarin aanwezige objecten en systemen zorg zal dragen dat het voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Partijen stellen voorts vast dat zij deze eisen als opgenomen in de Vraagspecificatie voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

- Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005 betaalt de Opdrachtgever voor het realiseren van Meerjarig Onderhoud, zoals bepaald in lid 1, en de realisatie van de Werkzaamheden bedoeld in lid 2 sub a, aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van <vul totaalbedrag in cijfers in>euro exclusief BTW, zegge <vul totaalbedrag in letters in> euro.

Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

  - Meerjarig Onderhoud gemeente Blaricum <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief BTW;

  - Meerjarig Onderhoud gemeente Laren <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief BTW;

  - Voorgeschreven activiteit Blaricum <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief BTW;

  - Voorgeschreven activiteit Laren <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief BTW;

  - Som van de voorgeschreven Activiteiten <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief BTW.

- De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na afloop van de in lid 1 genoemde Meerjarige Onderhoudsperiode tweemaal te verlengen, telkens voor een periode van 2 jaar.

Een en ander zal worden vastgelegd in een tussen partijen te sluiten aanvullende overeenkomst, waarin onder andere de financiële afspraken worden vastgelegd.

- Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat:

  - Het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren;

  - indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever;

  - de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.

- Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 30 oktober 2020. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.

- De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV GC 2005 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum:

(a)	vervanging Openbare Verlichting de Bijvanck.op 	1 juni 2017

## Art. 3	Contractdocumenten

- 1.	De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

(a)	de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;

(b)	de Vraagspecificatie;

(c)	de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

(I)	de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

(II)	de planning;

(III)	het acceptatieplan;

(IV)	het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;

(V)	de vrijkomende materialen;

(VI)	het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;

(VII)	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

(VII)	de stelposten;

(IX)	de bankgarantie;

(X)	de verzekeringen;

(XI)	de geschillenregeling Raad van Deskundigen.

(XII)	wijzigingingen op de UAV-GC 2005

(XIII)	begripsbepalingen

(XV)	garanties

(d)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);

(e)	de Aanbieding;

(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

- 2.	Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a)	de Basisovereenkomst;

(b)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(c)	de Vraagspecificatie Eisen;

(d)	de Specificatie Openbare Verlichting;

(e)	de Vraagspecificatie Proces;

(f)	de UAV-GC 2005;

(g)	de Aanbieding;

(h)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

- 3.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

- 4.	De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

- 5.	Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

## Art. 4	Betekenis van het begrip ‘dag’

- 1.	Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst:

kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

## Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden

- 1.	De Vraagspecificatie bestaat uit een Vraagspecificatie Eisen met een specificatie Openbare Verlichting, een Vraagspecificatie Proces en een Uitvoeringsprogramma.

- 2.	In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten:

het uitwerken van het Uitvoeringsprogramma tot een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

- 1.	Bij de Basisovereenkomst is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

- 2.	De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

- 3.	De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten voor aanvang van de feitelijke werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

# Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

1.	Voorzover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

(a)	Areaalgegevens Openbare Verlichting gemeente Blaricum

(b)	Areaalgegevens Openbare Verlichting gemeente Laren

(c)	Inspectieresultaten visuele inspectie (Quick scan) gemeente Blaricum

(d)	Inspectieresultaten visuele inspectie (Quick scan) gemeente Laren

(e)	Inloggegevens en handleiding Topdesk t.b.v. afhandeling meldingen OVL

(f)	Inloggegevens en handleiding Greenpoint t.b.v. areaalbeheer OVL.

##### Art. 8	Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

## Art. 9	Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de Opdrachtnemer conform de coördinatieovereenkomst die is opgenomen in de hierboven bedoelde en bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

## Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

## Art. 11	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

(a)	een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen,

(b)	de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd,

(c)	een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Ontwerpdocumenten en

(d)	de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

## Art. 12	Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

(a)	een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

(b)	de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,

(c)	de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,

(d)	de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

(e)	de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

##### Art. 13	Bewijslast ingeval van gebreken  of tekortkomingen

1.	Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:

(a)	Bovengrondse deel van de Openbare Verlichtingsinstallatie in de gemeente Laren

(b)	Bovengrondse deel van de Openbare Verlichtingsinstallatie in de gemeente Blaricum

(c)	Ondergronds deel van de Openbare Verlichtingsinstallatie in de gemeente Laren

(c)	Ondergronds deel van de Openbare Verlichtingsinstallatie in de gemeente Blaricum

2.	Indien na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in een of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarige Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:

(a)	Bovengrondse deel van de Openbare Verlichtingsinstallatie in de gemeente Laren

(b)	Bovengrondse deel van de Openbare Verlichtingsinstallatie in de gemeente Blaricum

(c)	Ondergronds deel van de Openbare Verlichtingsinstallatie in de gemeente Laren

(c)	Ondergronds deel van de Openbare Verlichtingsinstallatie in de gemeente Blaricum

## Art. 14	Betalingsregeling

- Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:

- Voor de gemeente Blaricum:
BEL Combinatie t.a.v. de gemeente Blaricum
Financiële administratie BEL Combinatie

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

- Voor de gemeente Laren:
BEL Combinatie t.a.v. de gemeente Laren
Financiële administratie BEL Combinatie

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Nadere gegevens zullen in de opdrachtbrief worden verstrekt.

Voor de gemeente Blaricum en de gemeente Laren dienen gescheiden facturen te worden ingediend gerelateerd aan het verrichte werk in de verschillende gemeenten.

- 2.	De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:

(a)	Referentienummer

(b)	Onderhoudstermijn

(c)	Volgnummer termijnstaat

(d)	Bedrag van eventuele opgelegde boete of toegekende bonus

## Art. 15	Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat er geen stelposten zijn.

## Art. 16	Boetebeding

De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:

- Mijlpaaldatum: 1 juni 2017 vervanging OVL Bijvanck 1.000, - EURO per dag;

- Mijlpaaldatum:.1 oktober 2020 vervanging OVL Laren 1.000,- EURO per dag;

Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van het in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening.

- Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, te ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is.

- De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien.

- Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing.

- Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer.

Het bepaalde in lid 2 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties genoemd in lid 4.

Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVIbeoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

## Art. 17	Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat:

- de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5 % van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs.

- de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in artikel 2 lid 2, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs.

## Art. 18	Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend:

Datum: 28 oktober 2016

| Opdrachtgever |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plaats | : | Eemnes |
| Naam | : | G. Kolhorn, Voorzitter directie BEL Combinatie |
| Handtekening | : |  |
| Opdrachtnemer |  |  |
| Plaats | : |  |
| Naam | : | [naam vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer] |
| Handtekening | : |  |