Veiligheids- & Gezondheidsplan (ontwerpfase)

Bestek V1021

van 20 oktober 2016

Herstel dak Fort Benoorden Spaarndam

Recreatieschap Spaarnwoude

Ontwerpfase

Opgesteld door	: 	Recreatieschap Spaarnwoude

Projectnummer	: 	V1021

Datum	: 	17 oktober 2016

Inhoudsopgave

1	Ontwerp	3

1.1	Status V&G-plan	3

1.2	V&G-coördinatie	3

2	Projectgegevens	5

2.1	Locatie en betrokken partijen	5

2.2	Planning en uitvoeringsgegevens	5

3	Veiligheid en gezondheid	7

3.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren	7

4	Toelichting V&G-plan uitvoeringsfase	11

4.1	Bijlagen	11

Ontwerp

## Status V&G-plan

In opdracht van het Recreatieschap Spaarnwoude is een V&G-plan ontwerpfase, opgesteld voor het project Herstel dak Fort benoorden Spaarndam.

Aangezien er op de locatie sprake is van een geraamde bouwtijd die meer dan dertig werkdagen beslaat en er sprake is van bijzonder gevaar, is volgens het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet sprake van een bijzonder risico. Een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) dient dan deel uit te maken van het bestek.

In het V&G-plan ontwerpfase wordt, op basis van het bestek, een beschrijving gegeven van het uit te voeren werk en de relevante locatiegegevens. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden op en rond het werk worden de relevante risico’s met betrekking tot de uitvoering geïnventariseerd. Tevens worden de daarbij behorende maatregelen ter voorkoming of vermindering van de risico’s aangegeven. Ook wordt aangegeven wie de V&G-coördinator van de ontwerpfase is.

Het V&G-plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering in de tijd voortschrijdende processen zijn.

Het V&G-ontwerpplan is opgesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase, volgens de eisen en voorwaarden van het Arbobesluit (paragraaf 2 van afd. 5), afgestemd op overheidsrichtlijnen en wettelijke bepalingen. Op basis van het V&G-ontwerpplan en zijn uitvoeringsplan zal de aannemer een V&G-uitvoeringsplan uitwerken en dit ter goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat door de aannemer een analyse is gemaakt van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden. In het V&G-uitvoeringplan (V&G-plan uitvoeringfase) worden door de V&G-coördinator uitvoeringsfase de (afspraken over) te treffen maatregelen en voorzieningen op basis van de resultaten van deze risico-analyse vastgelegd. Hierin worden ook de afspraken over de controle op de naleving vastgelegd.

## V&G-coördinatie

In respectievelijk artikel 2.28 en 2.33 van het Arbobesluit is de coördinatie van veiligheid en gezondheid voor de ontwerp- en de uitvoeringsfase geregeld.

Dit V&G-plan ontwerpfase is het startpunt voor het V&G-dossier van het gehele project en geeft een overzicht van de V&G-aspecten welke in de ontwerpfase te onderkennen zijn. Dit dossier wordt overgedragen aan de uitvoerende partij.

De coördinatietaken en –verantwoordelijkheden in de uitvoeringfase omvatten de gehele uitvoeringsduur van de activiteiten.

Bij overdracht van de werkzaamheden tijdens de uitvoering (aan een derde partij) dient het V&G-dossier aan deze derde partij worden overgedragen. Na beëindiging van de werkzaamheden is het V&G-dossier bestemd voor de eigenaar of beheerder van het terrein, dan wel degene die kan beslissen over (eventuele toekomstige) werkzaamheden op het terrein.

Projectgegevens

## Locatie en betrokken partijen

Namen en adressen van de betrokken partijen zijn:

a.	Opdrachtgever(s)

Naam				:	Recreatieschap Spaarnwoude

Postcode / plaats		:	Postbus 2571 2002RB  Velsen-Zuid
	Contactpersoon		:	B. Oosterga

Telefoon			:	06-20735165		Fax	: ---

b.	Ontwerpende partij

Naam		:	Bouwadvies Groot Holland

Adres		:	Veerdijk 32

Postcode / plaats	:	1531 MS Wormer

Contactpersoon	:	J. Twisk

Telefoon		:	06-51320763	Fax	:	---

c.	V&G-coördinator(en) ontwerpfase

Naam		:	Recreatieschap Spaarnwoude

Adres		:	Postbus 2571

Postcode / plaats	:	2002 RB  Haarlem

Contactpersoon	:

Telefoon		:	---		Fax	:	---

d.	Uitvoerende partij(en):	nog niet bekend

Naam		:	…………………………………….

Adres		:	…………………………………….

Postcode / plaats	:	…………………………………….

Contactpersoon	:	…………………………………….

Telefoon		:	…………………………………….

- V&G-coördinator(en) uitvoeringsfase	:	nog niet bekend

Naam		:	……………………………

Adres		:	……………………………

Postcode / plaats	:	……………………………

Contactpersoon	:	……………………………

Telefoon		:	……………………………

## Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

De start van de werkzaamheden staat gepland eind 2016/ begin 2017;

De geplande duur is verdeeld over 2 fasen, eind 2016 t/m 15 maart 2017 en de periode vanaf 15 juli – 1 november 2017. Dit om de reden dat er niet wordt gewerkt in het broedseizoen, zijnde 15 maart – 15 juli.

Vermoedelijk maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie is: 5;

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de locatie: 3;

Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming: hoofdaannemer;

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de hoofdaannemer van het werk dat beschreven is in Bestek V1021 Fort Benoorden Spaarndam;

Veiligheid en gezondheid

## Veiligheids- en gezondheidsgevaren

Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de locatie zijn weergegeven in tabel 1.1 (niet uitputtend):

| Tabel 1.1: veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omgevingsfactor | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties |
| Verkeer | Werken nabij verkeer | Aanrijding | - Verkeerssituatie - Werkzaamheden direct naast de doorgaande weg - Transport naar en van het terrein | - Afzetten weghelft aan de zijde van de werkzaamheden - Markeren aan- en afvoer - Eea conform CROW96b |
| Kabels en gas-, olie-, vloeistofleidingen | Graafwerkzaamheden en (de)montage | Elektrocutie, giftige en/of verstikkende gassen en vloeistoffen | - Beschadigingen leidingen | - KLIC-melding - Instructie door beheerders - Kabeldetectie - Afstemming met terrein-gebruiker - Buiten werking stellen of omleggen kabels & leidingen |
| Bouwplaatsvoorzieningen en inrichting | Werken (algemeen) | - Divers letsel - Stress | - Onzorgvuldigheid - Omstandig-hedentijdsdruk | - Voorlichting - Werkvoorbereiding - Goede planning en afstemming beperking overwerk |
|  | Buiten werken | Gezondheid | Weersomstandigheden | - Doorwerkkleding - Doorwerkvoorzieningen beschutting |
|  | Sanitair | gezondheid | - Onvoldoende voorzieningen - Onvoldoende hygiëne | - Voldoende voorzieningen - Voorlichting |
| Aanwezigheid van verontreinigingen met o.a. zware metalen en oliecomponenten in de bodem | Ontgraven, bewerken en afvoeren of terugbrengen van grond | Besmetting (via longen, huid / slijmvliezen en spijsverteringskanaal) met verontreinigende stoffen | Contact tussen verontreinigende stof en mens tijdens en na werkzaamheden | - Zoveel mogelijk ophouden buiten de verontreinigde zone - Uitvoeren metingen, maatregelen, gebruik PBM’s; conform CROW132 |
| Besloten ruimte | - Werken in een diepe ontgravingsput - Werken in een sleuf dieper dan ademhoogte - Omgeving met hoge bebouwing/bomen - Inpandig werken | - Verstikking - Bedwelming - Vergiftiging - Brand/explosie | - Onvoldoende ventilatie - Ophoping gassen - Zuurstofreductie/-verdringing | - Frequent/continu meten - Ventilatie - Vluchtroute vrijhouden - Wachtsman - Onafhankelijke adembescherming - Afzettingen |
|  |  | - Stoten, knellen, pletten | Onvoldoende werkruimte | - Zo weinig mogelijk bij de machines ophouden - Werkplek afzetten |

De gevaren gelden zowel voor diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden, alsook voor bezoekers en passanten.

Ten behoeve van de veiligheid kan worden overwogen om de werkplek af te schermen met bouwhekken. In tabel 1.2 zijn de veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het werk (voor werknemers) samengevat. De samengevatte gevaren is niet uitputtend.

| Tabel 1.2: veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het werk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak |  | Suggesties |
| Voorbereiding | Aan- en afvoer materieel, inrichten werkterrein, plaatsen bouw-hekken, laden en lossen, hijswerk | Aanrijding, pletten, knellen, stoten | Manoeuvreren Materieel en materiaal |  | Goede coördinatie op de werkplek, aanbrengen markeringen |
|  | Opschonen werkterrein | Stof | Droogte tijdens uitvoering, vrijkomen respirabele asbestvezels en schadelijk of verontreinigd stof |  | Stofvorming voorkómen |
| Uitvoering algemeen | Machinebewegingen op het terrein | - Omvallen materieel; - Aangereden worden; - Stoten, knellen, pletten | - Ongewilde beweging machines; - Slecht uitzicht, onoplettendheid; - Ondeskundig gebruik machines |  | - Werkmethode, ervaren en deskundig personeel - Inrichting bouwplaats, markering, - Stabilisering materieel |
|  |  | Gehoorbeschadiging | Machinelawaai |  | Gehoorbescherming |
|  | Grondwerk, graafwerkzaamheden | -Vallen, uitglijden, bedelving | Werken ‘op hoogte’, inkalven ontgraving |  | -Afzetten ontgraving -Goede coördinatie op de werkplek -Toepassing talud en/of grondwerende constructie -Ontgravingsadvies volgen |
|  |  | Bedwelming, verstikking, toxische stoffen, explosie | - Aanwezigheid besloten ruimte door diepte ontgraving en/of overige terreinomstandigheden - Aanwezigheid verontreinigingen - Belemmerde vluchtroute |  | - Uitvoeren luchtmetingen (O2, ex, toxische stoffen) - Evt. wachtsman - Maatregelen conform CROW132 - Vluchtroute vrijhouden |
| Verharding | Aanbrengen verharding | Rugklachten | Verkeerde houding | Goede houding aannemen, hulpmaterieel gebruiken |  |
|  | Werken nabij verkeer | Ongeval / letsel | Invloed van derden | Verkeersmaatregelen toepassen |  |
|  | Aanbrengen riolering | - Snijden - Knellen - Rugklachten | - Pasmaken buizen - Onvoldoende werkruimte - Tillen zware elementen | - Juiste lengte bestellen - Voortgang aanpassen aan beschikbare werkruimte - Hulpmaterieel gebruiken |  |
| Leidingwerk | Aansluiten op bestaand riool | Bedwelming door inademen rioolgassen | Verbinding met in werking zijnd riool | Aanbrengen van voldoende be-/ontluchting |  |
| Fase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak |  | Suggesties |
| Hijsen | Werken met hijsmaterieel | - Slingeren - Breuk hijsmateriaal - Beknellen | - Onbalans - Slecht onderhoud - Fout gebruik materieel - Gebruik kettingen, haken, singels | - Correct positioneren materiaal - Regelmatige controle materieel - Navolgen voorschriften veiligheidseisen in acht nemen |  |
| Overig | - Diverse | - - Huidirritatie - Irritatie luchtwegen - Verwonding - Gehoorbeschadiging | - Slechte hygiëne vóór pauzeren/sanitair bezoek etc. - Verstuiving verontreinigde grond - Vallen, struikelen, vallen in sparingen / putten - Luide machines, verkeer |  | - Hygiëne in acht nemen - Beschermende kleding - Adembescherming - Voorkomen aanwezigheid obstakels en sparingen / putten afzetten - Persoonlijke bescherming |

Toelichting V&G-plan uitvoeringsfase

## Bijlagen

In onderstaand overzicht is (niet uitputtend) aangegeven welke bijlagen deel kunnen uitmaken van het V&G-plan uitvoeringsfase. De met ‘*’ gemarkeerde bijlagen zijn verplicht op te nemen. De overige bijlagen zijn optioneel maar wel gewenst.

Bijlage 1:	Procedures bij ongevallen *

Bijlage 2:	Alarmregeling

Bijlage 3:	Bedrijfshulpverlening *

Bijlage 4:	Verkeersregels

Bijlage 5:	Toegangsregeling *

Bijlage 6:	Vergunningen

Bijlage 7:	Aanwezig voorlichtingsmateriaal

Bijlage 8:	Procedures afvalopslag en –afvoer *