V&G-plan Ontwerpfase
Bijlage LV1
Gemeente Leidschendam-Voorburg
RROK-C16-9

Model
 Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase
Behorend bij RAW-raamovereenkomst nr. C16-9
 “Inspectie en reiniging riolering 2017-2021”
Leidschendam-Voorburg
Opdrachtgever :

College van Burgemeester en Wethouders van

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam.
	Model V&G-plan ontwerpfase
	Opgesteld KR d.d. 161116

	Datum

Akkoord:
	Paraaf

akkoord :


Inhoudsopgave

Onderwerp:






   
    bladzijde

1.
Bouwwerkgegevens






  3

3a
Coördinatie en samenwerkingsafspraken



  5


5.1
Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit omgeving

  6

5.2
 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit ontwerp

  7


Overzicht gevaarcodes






  8

1.
Bouwwerkgegevens

1.1  Algemeen:  

Het werk bestaat uit het reinigen en inspecteren van riolen in de Gemeente Leidschendam-Voorburg.
1.2
Ligging van de te reinigen en inspecteren riolen en/of rioolappendages:
Het werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen en kan elke locatie waar riolering in beheer van de opdrachtgever aanwezig is betreffen.
1.3
Namen en Adressen van de betrokken partijen :

a. Opdrachtgever :

Naam


: B&W van Gemeente Leidschendam-Voorburg
Adres


: Postbus 1005
Postcode/plaats
: 2260 BA Leidschendam
Contactpersoon

: dhr. H. Kerstens
Telefoon

: 14-070
b. Ontwerpende partij :


Naam


: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres


: Postbus 1005

Postcode/plaats
: 2260 BA Leidschendam

Contactpersoon

: dhr. H. Kerstens

Telefoon

: 14-070

c.
V&G-coördinator Ontwerpfase :

Naam


: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres


: Postbus 1005

Postcode/plaats
: 2260 BA Leidschendam

Contactpersoon

: dhr. H. Kerstens

Telefoon

: 14-070
d.
Uitvoerende partij :

Naam


:___________________________


Adres


: ___________________________

Postcode/plaats
: ___________________________

Contactpersoon

: ___________________________

Telefoon

: ___________________________

Fax


: ___________________________

e.
V&G-coördinator Uitvoeringsfase :

Naam


: ___________________________


Adres


: ___________________________

Postcode/plaats
: ___________________________

Contactpersoon

: ___________________________

Telefoon

: ___________________________

Fax


: ___________________________

1.4
Planning en Uitvoeringsgegevens
1.
Geplande aanvangsdatum



: 1 februari 2017
2.
Geplande bouwtijd




: tot en met 31 januari 2021
3. Vermoedelijke maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig

op de bouwplaats aanwezig zal zijn


:______________________
4.
Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats
: 

5.        Namen van reeds geselecteerde  ondernemingen :

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d. ______________________________________

6.        Namen van ingeschakelde of in te schakelen deskundige diensten :

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d. ______________________________________

7.        Regeling V&G-coördinatie bij nevenaanneming :

De V&G-coördinatie geschiedt door de opdrachtnemer van de deelopdracht.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden :

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d.     ______________________________________

3a.
Coördinatie en samenwerkingsafspraken ontwerpfase

Hetgeen hier ingevuld betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico’s en ARBO-maatregelen en voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere betrokken partijen. Gesignaleerde niet vermijdbare risico’s worden vastgelegd in deel 5a van dit plan

	
	
	
	
	
	

	Onderwerp
	datum
	Ontwerpbureau /Adviseur
	1ste verantwoordelijk
	Afspraken
	datum

	
	
	
	
	
	vastlegging

	Opdrachtgever
	
	
	
	
	

	- werk overeenkomstig bestek
	
	Het Miland BV
	Ing. K. Rietveld
	Maken V&G-plan ontwerpfase
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nutsvoorzieningen
	
	
	
	
	

	- electra
	
	
	
	
	

	- gas
	
	
	
	
	

	- water
	
	
	
	
	

	- telefoon
	
	
	
	
	

	- overig telecom/cai
	
	
	
	
	

	- openbare verlicht.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Verkeersafwikkeling
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Hulpdiensten :
	
	
	
	
	

	- politie
	
	
	
	
	

	- brandweer
	
	
	
	
	

	- ambulance
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bewegwijzering
	
	
	
	
	

	ANWB
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.1
Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) voortvloeiend vanuit omgeving

	
	
	
	
	
	

	Omgevingsfactor
	Post bestek
	activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties

	
	
	
	
	
	

	Verkeerswegen
	diversen
	werkzaamheden nabij verkeersstromen
	aanrijgevaar
	aanwezigheid verkeer / 
	toepassen afzettingen conform CROW 96b

	en  overige openbaar
	
	
	
	aanwezigheid werknemers
	

	Gebied
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	nutsvoorzieningen
	
	
	
	
	

	electra + OV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Gas
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Waterleiding
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	bodemgesteldheid
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Overig t.w. :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.2
Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) voortvloeiend uit uitvoering activiteiten

	
	
	
	
	
	

	Fase in bouwwerk
	Post bestek
	activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties

	
	
	
	
	
	

	Algemeen 

(geldend voor alle werkzaamheden)
	diversen
	Werken met machines en gereedschappen
	M14, F1.3,F2
	- afhankelijk van materieel en gereedschappen

- aanrijgevaar
	- dragen van gehoorbescherming

- veiligheidsvoorschriften van materieel in acht   

nemen

- materieel laten bedienen door geschoold personeel

	
	
	Werken in buitenlucht
	M8, M15, M17, F1.1,F14
	- weersinvloeden
	- dragen van beschermende kleding

	
	
	Werken nabij verkeer
	M14, M17, A4
	- passerend verkeer
	- wegafzettingen, PBM’s, bebording, afsluiten weg

	
	
	
	
	
	

	Werken in verkeer
	Verkeers-maatregelen
	Opstellen en plaasten verkeersborden, hekken, VRI etc.
	M17
	- werken langs voor verkeer openstaande wegen
	- dragen veiligheidskleding

- zwaailicht op voertuig

- extra oplettendheid van medewerkers bij plaatsen en opruimen. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Werken aan rioleringen
	Reinigings- en inspectie posten
	Reinigen en inspecteren riolen en putten
	M2, M13, M14, M 17, C1, C2, C3
	- werken langs voor verkeer openstaande wegen
- riooldampen
	- afzetten werkplek

- meten gasconcentratie, dragen PBM’s; gasmasker 

	
	
	
	
	
	


Overzicht Gevaarcodes

Mechanisch 



M

Chemisch



C

- van hoogte vallen


M1

- toxische dampen/gassen

C1

- vallen in of vallen door


M2

- toxische vloeistoffen


C2

- omvallen/kantelen object

M3

- toxische vaste stoffen


C3

- vallen voorwerpen


M4

- asbest



C4

- ongewild losraken object

M5

- milieuschadelijke stoffen

C5

- snijden



M6

- breken of bezwijken constructie
M7

Algemeen 



A
- struikelen/knellen


M8

- bedelving



M9

- (verhoogde kans op stress

- aanraken hete delen


M10

   M,F en C-gevaren)


A1

- verkeerd gebruik/opbouw materiaal
M11

- onvoldoende deskundigheid

A2

- verdrinking



M12

- onvoldoende coördinatietijd

A3

- verstikking



M13 

- onvoldoende fysieke ruimte

A4

- gevaar voor anderen/verkeer

M14

- elektrocutie



M15

- brandgevaar



M16

- aanrijgevaar (personen/objecten)
M17

Fysich :



F

- fysieke belasting


F1

· werkhouding


F1.1

· beweging


F1.2

· bediening


F1.3

· gewicht



F1.4

· afmeting


F1.5

· eentonige arbeid

F1.6

- geluid




F2

- trilling




F3

- stof




F4

- rook




F5

- verlichting



F6

- ventilatie



F7

- temperatuur



F8

- straling



F9

� Dit document betreft slechts een model. Per deelopdracht dient het model specifiek te worden gemaakt.





1
8

