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1.
Bouwwerkgegevens

1.1  Algemeen:  

Het werk bestaat uit het reinigen en inspecteren van riolen in de Gemeente Westland.
1.2
Ligging van de te reinigen en inspecteren riolering:
Het werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen en kan elke locatie waar riolering aanwezig is betreffen.
1.3
Namen en Adressen van de betrokken partijen :

a. Opdrachtgever:

Naam


: Gemeente Westland
Adres


: Postbus 150 

Postcode/plaats
: 2670 AD Naaldwijk
Contactpersoon
: *(per deelopdracht in te vullen)

Telefoon

: 

Fax


: 

b. Ontwerpende partij:

Naam


: Het Miland BV
Adres


: Dorpsstraat 7
Postcode/plaats
: 2435 AJ Zevenhoven.

c.
V&G-coördinator Ontwerpfase:

Naam


: Gemeente Westland
Adres


: Postbus 150 

Postcode/plaats
: 2670 AD Naaldwijk
Contactpersoon
: *(per deelopdracht in te vullen)

Telefoon

: 

Fax


: 

d.
Uitvoerende partij:
Naam


:___________________________


Adres


: ___________________________

Postcode/plaats
: ___________________________

Contactpersoon
: ___________________________

Telefoon

: ___________________________

Fax


: ___________________________

e.
V&G-coördinator Uitvoeringsfase :

Naam


: ___________________________


Adres


: ___________________________

Postcode/plaats
: ___________________________

Contactpersoon
: ___________________________

Telefoon

: ___________________________

Fax


: ___________________________

1.4
Planning en Uitvoeringsgegevens
1.
Geplande aanvangsdatum



: 1 februari 2017
2. Geplande bouwtijd




: t/m 31 januari 2021
3. Vermoedelijke maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig

op de bouwplaats aanwezig zal zijn

:
4. Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 
Maximaal zes werknemers tegelijk werkzaam
5.    Namen van reeds geselecteerde  ondernemingen :

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d. ______________________________________

6.   Namen van ingeschakelde of in te schakelen deskundige diensten :

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d. ______________________________________

7.   Regeling V&G-coördinatie bij nevenaanneming :

De V&G-coördinatie geschiedt door de opdrachtnemer van de deelopdracht.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden :

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d. ______________________________________

3a.
Coördinatie en samenwerkingsafspraken ontwerpfase

Hetgeen hier ingevuld betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico’s en ARBO-maatregelen en voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere betrokken partijen. Gesignaleerde niet vermijdbare risico’s worden vastgelegd in deel 5a van dit plan

	
	
	
	
	
	

	Onderwerp
	datum
	Ontwerpbureau /Adviseur
	1ste verantwoordelijk
	Afspraken
	datum

	
	
	
	
	
	vastlegging

	Opdrachtgever
	
	
	
	
	

	- werk overeenkomstig bestek
	
	Het Miland BV
	Ing. K. Rietveld
	Maken V&G-plan ontwerpfase
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nutsvoorzieningen
	
	
	
	
	

	- electra
	
	
	
	
	

	- gas
	
	
	
	
	

	- water
	
	
	
	
	

	- telefoon
	
	
	
	
	

	- overig telecom/cai
	
	
	
	
	

	- openbare verlicht.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Verkeersafwikkeling
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Hulpdiensten :
	
	
	
	
	

	- politie
	
	
	
	
	

	- brandweer
	
	
	
	
	

	- ambulance
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bewegwijzering
	
	
	
	
	

	ANWB
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.1
Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) voortvloeiend vanuit omgeving

	
	
	
	
	
	

	Omgevingsfactor
	Post bestek
	activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties

	
	
	
	
	
	

	Verkeerswegen
	diversen
	werkzaamheden nabij verkeersstromen
	aanrijdgevaar
	aanwezigheid verkeer / 
	toepassen afzettingen conform CROW 517

	en  overige openbaar
	
	
	
	aanwezigheid werknemers
	

	Gebied
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	nutsvoorzieningen
	
	
	
	
	

	electra + OV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Gas
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Waterleiding
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	bodemgesteldheid
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Overig t.w. :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.2
Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) voortvloeiend uit uitvoering activiteiten

	
	
	
	
	
	

	Fase in bouwwerk
	Post bestek
	activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties

	
	
	
	
	
	

	Algemeen 

(geldend voor alle werkzaamheden)
	diversen
	Werken met machines en gereedschappen
	M14, F1.3,F2
	- afhankelijk van materieel en gereedschappen

- aanrijgevaar
	- dragen van gehoorbescherming

- veiligheidsvoorschriften van materieel in acht nemen

- materieel laten bedienen door geschoold personeel

	
	
	Werken in buitenlucht
	M8, M15, M17, F1.1,F14
	- weersinvloeden
	- dragen van beschermende kleding

	
	
	Werken nabij verkeer
	M14, M17, A4
	- passerend verkeer
	- wegafzettingen, PBM’s, bebording, afsluiten weg

	
	
	
	
	
	

	Werken in verkeer
	Verkeers-maatregelen
	Opstellen en plaatsen verkeersborden, hekken, VRI etc.
	M17
	- werken langs voor verkeer openstaande wegen
	- dragen veiligheidskleding

- zwaailicht op voertuig

- extra oplettendheid van medewerkers bij plaatsen en opruimen. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Werken aan rioleringen
	Reinigings- en inspectie posten
	Reinigen en inspecteren riolen en putten
	M2, M13, M14, M 17, C1, C2, C3
	- werken langs voor verkeer openstaande wegen

- riooldampen
	- afzetten werkplek

- meten gasconcentratie, dragen PBM’s; gasmasker 

	
	
	
	
	
	


Overzicht Gevaarcodes

Mechanisch 



M

Chemisch



C

- van hoogte vallen


M1
- toxische dampen/gassen
C1

- vallen in of vallen door

M2
- toxische vloeistoffen

C2

- omvallen/kantelen object

M3
- toxische vaste stoffen
C3

- vallen voorwerpen


M4
- asbest



C4

- ongewild losraken object

M5
- milieuschadelijke stoffen
C5

- snijden




M6

- breken of bezwijken constructie
M7
Algemeen 



A
- struikelen/knellen


M8

- bedelving




M9
- (verhoogde kans op stress

- aanraken hete delen


M10
   M,F en C-gevaren)

A1

- verkeerd gebruik/opbouw materiaal
M11
- onvoldoende deskundigheid
A2

- verdrinking



M12
- onvoldoende coördinatietijd
A3

- verstikking



M13 
- onvoldoende fysieke ruimte
A4

- gevaar voor anderen/verkeer

M14

- elektrocutie



M15

- brandgevaar



M16

- aanrijgevaar (personen/objecten)
M17

Fysich :



F

- fysieke belasting

F1

· werkhouding


F1.1

· beweging


F1.2

· bediening


F1.3

· gewicht


F1.4

· afmeting


F1.5

· eentonige arbeid

F1.6

- geluid



F2

- trilling



F3

- stof



F4

- rook



F5

- verlichting


F6

- ventilatie


F7

- temperatuur


F8

- straling



F9

1
2

